## Slide 1: Exemples d’organisations pour clarifier le retour des concessions de forces hydrauliques
Proposition à destination des communes concédantes
Version de mai 2023, mise à jour en février 2024

## Slide 2: Avantages de la mise en place d’une organisation entre autorités concédantes
Etablir une collaboration harmonieuse entre les autorités concédantes ;
Disposer d’un organe stable jusqu’à l’échéance des concessions pour garantir le suivi du projet malgré les changements de législature ;
Disposer d’un organe ayant une vue d’ensemble et détenant tous les documents utiles pour traiter le retour dans sa globalité ;
Permettre une analyse conjointe et une clarification des questions relatives au retour des concessions de forces hydrauliques (par ex. utilisation de l’eau, stratégie énergétique, nouveaux partenaires futurs, etc.) ;
Disposer d’un lieu d’échanges privilégié entre les autorités concédantes sans la société concessionnaire. Ceci afin de défendre de manière appropriée les intérêts des citoyens et des générations futures vis-à-vis de ceux de la concessionnaire.

## Slide 3: Types d’organisations des autorités concédantes

## Slide 4: Exemple d’organisation n°1
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes
Concessionnaire actuelle
Concédants
Comité de projet (CoPro)
Xx - Gestionnaire du projet
Xx - Représentant du canton du Valais (SEFH)
Experts
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration
Assemblée générale (AG)
Xx - Président AG
Xx - Président commune xx
Xx - Président commune xx
Xx - Président commune xx
Xx - Président du CoPil
Xx - Représentant du canton du Valais (SEFH)
Comité de pilotage (CoPil)
Xx - Président CoPil
Xx - Représentant des communes xx
Xx - Représentant des communes xx
Xx - Représentant du canton du Valais (SEFH)
Xx - Gestionnaire du projet

## Slide 5: Exemple d’organisation n°2
Concessionnaire actuelle
Concédants
SEFH
Coordination
Gestionnaire du projet
Experts
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration
Assemblée générale (AG)
Xx - Président AG
Xx - Président commune xx
Xx - Président commune xx
Xx - Président commune xx
Xx - Président du CoPil
Xx - Représentant du canton du Valais (SEFH)
Comité de pilotage (CoPil)
Xx - Président CoPil
Xx - Représentant des communes xx
Xx - Représentant des communes xx
Xx - Représentant du canton du Valais (SEFH)
Xx - Gestionnaire du projet
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes

## Slide 6
Assemblée générale - organe suprême (AG)
  Gestion politique du projet de retour
  Communication avec les Conseils communaux et les Assemblées primaires de chaque commune concédante
  Approbation des budgets et attribution des moyens financiers
  Elaboration de la vision stratégique (par ex. utilisation future des eaux)
  Approbation le rapport annuel du CoPil
Comité de pilotage (CoPil)
  Gestion stratégique et financière du projet de retour
  Validation et attribution des mandats d’experts
  Validation des rapports élaborés par les experts
  Elaboration d’un rapport annuel à l’attention de l’AG
  Gestion de la communication externe
Comité de projet (CoPro) / Gestionnaire de projet
  Gestion opérationnelle et administrative du projet de retour
  Elaboration du cahier des charges des mandats d’experts
  Gestion des mandats des experts des autorités concédantes
  Coordination avec la concessionnaire selon délégation du CoPil
  Vérification des rapports élaborés par les experts
  Communication de l’état d’avancement du projet au CoPil
Exemples de rôles et responsabilités

## Slide 7: Types d’organisations des experts

## Slide 8: Exemple d’organisation des experts 1
Concessionnaire actuelle
Concédants
Experts commun du canton et des communes
Le canton mandate en principe FMV comme expert
Expert technique
Expert économique
Expert juridique
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes
Comité de projet (CoPro)
Ou Gestionnaire du projet
Assemblée générale (AG)
Comité de pilotage (CoPil)
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration

## Slide 9: Exemple d’organisation des experts 2
Concessionnaire actuelle
Concédants
Les exprts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre l’intérêt des communautés concédantes
Experts Technique
Expert Canton (FMV)
Expert Communes (xx)
Experts Economique
Expert Canton (FMV)
Expert Communes (xx)
Experts Juridique
Expert Canton (FMV)
Expert Communes (xx)
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes
Comité de projet (CoPro)
Ou Gestionnaire du projet
Assemblée générale (AG)
Comité de pilotage (CoPil)
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration

## Slide 10: Exemple d’organisation des experts 3
Concessionnaire actuelle
Concédants
Experts canton
(FMV)
Expert technique
Expert économique
Expert juridique
Experts communes
concédantes (xx)
Expert technique
Expert économique
Expert juridique
1 représentant
des experts
Canton
Communes
concédantes
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes
Comité de projet (CoPro)
Ou Gestionnaire du projet
Assemblée générale (AG)
Comité de pilotage (CoPil)
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration

## Slide 11: Exemple d’organisation des experts 4
Concessionnaire actuelle
Concédants
Experts (FMV)
Expert technique
Expert économique
Expert juridique
Comité d’experts des
communes concédantes
Expert technique
Expert économique
Expert juridique
Les experts doivent être indépendants du concessionnaire actuel afin de représenter de manière sûre les intérêts des communautés concédantes
Comité de projet (CoPro)
Ou Gestionnaire du projet
Assemblée générale (AG)
Comité de pilotage (CoPil)
Chef de projet
opérationnel
Conseil
d’administration

## Slide 12
Experts
  Analyse du rapport du concessionnaire et toutes autres données utiles
  Visite des installations
  Elaboration du rapport « état des installations »
  Elaboration du rapport « indemnité équitable »
  Elaboration du rapport « valeur de marché »
  Elaboration du rapport « synthèse »
Comité d’experts des communes concédantes
  Analyse des rapports élaborés par les experts
  Demande de compléments / modifications des rapports des experts
  Prise de position sur les rapports des experts à l’attention des autorités concédantes
Exemples de rôles et responsabilités

## Slide 13: Formes juridiques

## Slide 14: Formes juridiques possibles
A ce jour, les autorités concédantes ce sont organisées en comité, sociétés simples CO Art. 530 à 551 ou associations CC Art. 60 à 79.
Pour plus d’informations sur les autres formes juridiques existantes, merci de vous référez au site internet admin.ch
(https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/creation-pme/creation-entreprise/choisir-une-forme-juridique.html)
Il est possible d’inscrire dans les statuts de la société que les organes politiques de chaque collectivité (Conseil municipal, Assemblée primaire, Conseil d’Etat et Parlement cantonal) restent les autorités des décisions formelles.
Il est possible d’inscrire dans les statuts que chaque membre dispose d’un droit de vote proportionnel à la force hydraulique concédée.
Vous trouvez des informations complémentaires sur la procédure des projets de retour dans le Vadémécum «Retour des concessions» du 20.04.2021 du SEFH
(http://www.vs.ch/retour-concessions)